枣庄市城市建成区黑臭水体治理情况公示表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区（市） | 黑臭水体名称 | 黑臭等级 | 实际开始治理日期 | 实际达标日期 | 达标后水质标准 | 截至2019年12月31日实际工程进度 | 整治效果评估情况 |
| 1 | 市中区 | 枣庄市市中区二号渠 | 重度 | 2016.9 | 2017.3 | 满足《城市黑臭水体整治工作指南》“无黑臭”的水质指标要求 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 2 | 西沙河下游（光明路至汇泉路） | 重度 | 2017.3 | 2017.1 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 3 | 齐村支流（建华路至枣曹路） | 重度 | 2017.7 | 2017.12 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 4 | 东沙河下游（人民路至东外环） | 重度 | 2015.12 | 2016.10 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 5 | 薛城区 | 小沙河东支（德仁路桥至长江路桥） | 重度 | 2016.10 | 2016.12 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 6 | 小沙河西支（天安步行街至天山路桥） | 重度 | 2016.5 | 2018.11 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 7 | 峄城区 | 小河沟（坛山西路至中兴大道） | 轻度 | 2017.11 | 2017.12 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 8 | 台儿庄区 | 北环河（广进路至东顺路） | 轻度 | 2017.6 | 2018.8 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 9 | 兰祺河（华兴路至台北路） | 轻度 | 2017.3 | 2017.7 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |
| 10 | 滕州市 | 小清河西段黑臭水体 | 轻度 | 2017.8 | 2018.8 | 工程竣工，完成整治工程各项工程任务 | 完成初见成效评估 |