S D P R - 2 0 2 1 - 0 1 8 0 0 1 1

山东省水利厅文件

鲁水规字〔 2021〕 11 号



山东省水利厅关于印发《山东省水利工程建设 项目招标投标行政监督管理办法》 的通知

各市水利（水务） 局，厅机关有关处室， 各有关单位：

为了规范行政监督行为， 维护招标投标活动当事人合法权 益， 优化营商环境， 保证招标投标活动依法进行， 省水利厅对《山 东省水利工程建设项目招标投标行政监督管理办法》 进行了修 订， 现印发给你们，请遵照执行。

附件： 山东省水利工程建设项目招标投标行政监督管理办法

山东省水利厅

2021 年 12 月 14 日

附件

山东省水利工程建设项目招标投标

行政监督管理办法

第一条 为了规范行政监督行为， 维护招标投标活动当事人 合法权益， 优化营商环境， 保证招标投标活动依法进行， 根据《中 华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条 例》《电子招标投标办法》《水利工程建设项目招标投标管理规定》 等法律法规规章要求，结合本省实际，制定本办法。

第二条 在本省行政区域内依法必须招标的水利工程建设 项目的勘察、设计、施工、监理以及相关重要设备、材料采购等 的招标投标活动， 适用本办法。

第三条 县级及以上水行政主管部门是水利工程建设项目 招投标活动的行政监督部门。上级行政监督部门指导下级行政监 督部门的有关行政监督工作。

第四条 由省政府、省水利厅组建项目法人或厅直属单位直 接实施的水利工程建设项目招标投标活动， 由省水利厅实施监督 或者由省、设区的市水行政主管部门联合实施监督。

其他项目的招标投标活动， 由设区的市、县（市、区） 水行 政主管部门实施监督。具体权限划分由设区的市水行政主管部门 负责制定。

第五条 水利工程建设项目招标投标行政监督采取事前备 案监督、事中过程监督和事后报告监督的方式进行。

第六条 大力推行电子招标投标， 除特殊情形外， 依法必须 进行招标的项目应当采用电子招标投标方式。加快推进电子化监 督手段运用， 加强大数据分析监测预警， 推进交易流程、行政监 督电子化和规范化。

第七条 行政监督部门应加强招投标活动重点环节的监督， 对发现的问题责令整改。

（一）招标准备环节

1、招标工作应具备的条件是否满足有关规定和要求；

2、招标方式、招标组织形式、招标代理的选取、分标方案、 招标计划安排、对投标人资质（资格） 要求、评标方法、评标委 员会组建方案、开标场所以及开标、评标工作具体安排等是否符 合有关规定；

3、招标公告的内容、发布方式及媒介是否符合有关规定；

4、招标文件（含资格审查文件）的内容是否符合有关规定；

5、评标标准和评标办法是否符合国家、省有关规定。

（二）资格审查（含预审和后审） 环节

1、是否存在歧视、限制或者排斥潜在投标人（或者投标人） 的行为；

2、潜在投标人（或者投标人） 资格条件是否符合招标文件 要求和有关规定；

3、招标人或其代理人是否对潜在投标人（或者投标人） 仍 在处罚期限内或在工程质量、安全生产和信用等方面存在的问题 进行了审查。

（三）开标环节

1、开标时间、地点是否符合有关规定；

2、投标人递交投标文件是否符合招标文件规定；

3、开标程序是否符合有关规定。

（四）评标环节

1、评标专家抽取是否符合有关规定；

2、评标程序是否符合有关规定；

3、评标方法、标准是否与招标文件一致；

4、评委赋分、计分是否符合评标标准、是否与审查意见一 致、是否存在明显不公平； 评委评审意见是否客观、详实、公正；

5、评标报告的讨论及通过、推荐的中标候选人及其排序是 否符合有关规定。

（五）定标环节

1、定标结果是否符合有关规定和招标文件的要求；

2、定标的时间是否符合有关规定。

（六）合同订立环节

1、合同订立的时间、内容、格式等是否符合有关规定及招 投标文件的要求；

2、投标保证金的收取及退还是否符合有关规定；

3、履约担保等保证金约定形式及时间是否符合有关规定。

4、是否约定保障农民工工资支付的相关条款。

第八条 招标人应在发布招标公告前向行政监督部门提交 招标备案。 招标备案内容包括：招标已具备的条件、招标方式、 分标方案、招标计划安排、投标人资质（资格）条件、评标方法、 评标委员会组建方案以及开标、评标工作具体安排等。

第九条 招标人在制作招标文件时， 应严格执行相应招标文 件示范文本要求。 招标文件应包括项目的需求清单、技术要求、 对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准和方法、定 标方法等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

第十条 招标人在开标前， 须提前 2 日向行政监督部门报告 开标的具体时间、地点。行政监督部门可以派员监督开标、评标 活动， 大中型重点水利工程建设项目应加强现场监督。重点监督 招标人代表、评标专家、招标代理机构服务人员有无干预评审活 动、暗箱操作等违反法律法规规定的情形和行为。

第十一条 评标委员会的专家应当从山东省公共资源交易 综合评标评审专家库中随机抽取， 行政监督部门可以派员进行现 场监督。评标委员会成员应客观、公正地履行职责， 遵守职业道 德， 独立、负责、公正、公平地赋分， 提出具体、详实的评审意 见，并对所提出的评审意见负责。

第十二条 在确定中标人后 15 日内，招标人须向行政监督 部门提交备案的招标投标情况书面总结报告。报告主要内容包

括： 工程概况、招标情况、开标过程、评标过程、评标结果、评 标办法、中标结果、异议及投诉处理情况等。

第十三条 行政监督部门应当依法依规查处招标投标活动 中的违法违规行为，保证招标投标公正公平。

（一）在开标过程中， 发现严重违法违规行为时， 行政监督 部门有权要求招标人暂停开标或依法宣布开标结果无效。

（二）在评标过程中， 行政监督部门有权检查评委的打分结 果， 必要时可要求评委对有疑问的打分予以解释。发现评标委员 会成员和相关工作人员有违法违规行为时， 行政监督部门有权取 消违法违规人员的评标资格和停止相关人员的工作。如有严重违 法违规行为， 有权要求招标人或评标委员会中止或取消评标活 动，另行组织评标或做出评标结果无效的决定。

（三）对招标投标活动中的违法违规行为或电子监管系统监 测预警事项， 行政监督部门应及时予以制止并责令改正， 视情节 轻重，采取相应措施进行处理。

第十四条 行政监督部门应当建立健全投诉举报接收、转 办、反馈工作机制。投诉处理按照《工程建设项目招标投标活动 投诉处理办法》等有关规定执行。

行政监督部门应当自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是 否受理投诉，并自受理投诉之日起 30 个工作日内作出书面处理 决定； 需要检验、检测、鉴定、专家评审的， 所需时间不计算在 内。

第十五条 行政监督部门处理投诉事项， 有权查阅、复制有 关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。 必要时， 行政监督部门可以责令暂停招标投标活动。

行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘 密、商业秘密，应当依法予以保密。

第十六条 投诉人应为投标人或者其他利害关系人。其他利 害关系人是指投标人以外的， 因招标项目或者招标活动导致权益 被侵害的法人、其他组织和自然人。投诉人对招标投标活动违法 违规行为进行投诉的， 应当有明确的请求和必要的书面证明材 料。其中对《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、 第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的， 应当先向招标人 提出异议。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进 行投诉的，属于虚假、恶意投诉， 行政监督部门应当予以驳回， 并记入投诉人信用记录。

第十七条 行政监督部门应当建立监督检查机制， 通过“双 随机、一公开”、网络核查、大数据监测、绩效评估等方式， 加 强对招标投标活动的监管。

第十八条 对不按规定提交招标报告、招标文件、招标投标 总结报告以及不接受行政监督的招标人， 行政监督部门可以采取 通报、约谈等方式，责令限期改正。

第十九条 对招标人、招标代理机构、投标人、评标专家和

相关工作人员违反有关法律、法规、规章的行为， 行政监督部门 应当按照有关法律、法规、规章进行处罚或处理。

第二十条 有关行政监督部门不依法履行职责， 对违反有关 法律、法规、规章的行为不依法查处， 或者不按照相关规定处理 投诉、不依法公告对招标投标当事人违法行为的行政处理决定 的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

第二十一条 对招标投标活动依法负有行政监督职责的国 家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守， 构成犯罪的， 依法追究刑事责任；不构成犯罪的，依法给予行政处分。

第二十二条 本办法自 2022 年 1 月 1 日起施行,有效期至 2026 年 12 月 31 日。

信息公开选项： 主动公开

|  |  |
| --- | --- |
| 山东省水利厅办公室 | 2021 年 12 月 14 日印发 |